УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «Горэлектросеть»

_____________А.И. Шичков

«______»___________2014 г.

Порядок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

МУП «Горэлектросеть» г. Кузнецк

Настоящий порядок определён в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…»

( утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861)

- Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения Заявитель направляет заявку установленной формы в ПТО                    МУП «Горэлектросеть» с необходимыми документами.

- ПТО принимает документы, готовит технические условия и параллельно передаёт заявку с приложениями в юридическую группу для подготовки договора на технологическое присоединение.

- Юридическая группа составляет договор и возвращает заявку с приложениями в ПТО.

- ПТО в течение 15 дней с момента получения заявки подготавливает ТУ и сообщает Заявителю о составлении технических условий и договора.

- Заявитель рассматривает договор, подписывает  и приступает к его исполнению.

- После выполнения технических условий Заявитель обращается в ПТО   МУП «Горэлектросеть» для проверки выполнения ТУ.

- Представитель ПТО совместно с представителем Заявителя производят проверку выполнения ТУ и составляют «Акт о выполнении технических условий».

- После составления Акта о выполнении ТУ Заявитель подаёт письменную заявку на выполнение работ по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. К заявке Заявитель прилагает документы, определённые договором на присоединение.

- ОДС в течение трёх рабочих дней согласовывает и выполняет заявку, привлекая к этим работам соответствующие службы МУП «Горэлектросеть».

- После выполнения работ по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям представители                            МУП «Горэлектросеть» и Заявителя составляют «Акт технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям».

Начальник ПТО                                                                                 Носков В. А.